Amédée Fleau - Clément Heresaz - Guillaume Chaput - Lucas Albarede -Loïc Chevalier

Projet d'éditeur de liens au format ELF
Journal de bord

Lundi 4 Janvier 2016
Recherche documentaire.

Afin de mieux appréhender le projet, nous avons regardé les ressources techniques fournies et d'autres ressources glanées sur Internet. Nous avons planifié le travail et commencé la mise en œuvre du projet.

MARDI 5 JANVIER
Programmation de la Phase 1 du Projet.

On démarre la programmation du projet + de la recherche documentaires (2 groupes distincts)
L'étape 1 est fini. Cependant, il y a eu un ajustement suite aux contraintes imposées dans le projet (se limiter aux ELF 32 bits).

MERCREDI 6 JANVIER
Seconde version de l'étape 1, programation de l'étape 2.

Afin d'être plus simple et efficace, une seconde version de l'étape 1 a été réalisée. Tout d'abord sans utiliser le fichier elf.h et ses fonctions, avant de réintégrer ce fichier. En parallèle, l'étape 2 commence à être programmée (2 groupes distincts).

Reprise par la suite de la 2ème version pour continuer à programmer la 2ème étape.
On rencontre un problème lors de la finalisation du code : le tableau est bien affiché et bien indenté -4-, cependant la section 7 .rel.debug_info rencontre des problèmes de récupération d'information sur les colonnes adresse, décalage et Fanions (Flags). Il reste à corriger ces problèmes pour pouvoir considérer l'étape 2 comme complétée.
On peut voir également que le texte n'est pas présent sur les Fanions et les types.

JEUDI 7 JANVIER

Finition de 2ème étape et programmation de la 3ème, 4ème et 5ème étape.

Il y a eu deux groupes travaillant en parallèle : Dans un premier temps, pendant la matinée, un premier travail consistait à achever le travail de mise en forme du résultat de la phase 2 afin d'avoir le même affichage qu'avec l'outil "readelf -S".

Dans un deuxième temps, la seconde tâche consistait à continuer la phase 1 par la 3ème étape puis la 4ème étape en les affichant de la même façon, mise en forme comprise, que la fonction readelf le fait.

-- Note : Lors de la réalisation de la 4ème étape, le premier groupe a rencontré un problème : il est imposible d'intégrer toutes les chaines de caractères afichées par la fonction readelf car, il semblerait que la documentation ne liste pas toutes les options de fichier que propose la fonction readelf.

Fin de l'étape 4 et poursuite de la programmation de l'étape 5 à deux groupes.

-- Note : Dans l'étape 3, le sujet précise "la section choisie pourra être désignée par son numéro ou par son nom." Nous le faisons uniquement à partir de son numéro.

-- Note : Réorganisation des étapes du projet en modules (.h) et non sur un fichier unique, Ajout d'un Lisez-moi et d'un Makefile.

Vendredi 8 Janvier

Finition de l'étape 5.

Après plusieurs heures de travail, la partie 5 est terminée. La principale difficulté nécessita pour la résoudre que nous comprenions comment récupérer les données afin d'obtenir le même affichage que la fonction readelf.

Dans un deuxième temps, un second groupe, s'est appliqué à mettre en forme le programme afin de le rendre compatible avec des fichiers "Big endian". Cette partie du travail n'est pas encore achevée au soir du vendredi car ce travail dépendait en partie des progrés du premier groupe.

Préparation de la phase 2 et de l'implémentation des options (par exemple « -x », « -s » ou « -r »).

Lundi 11 Janvier
Implémentation des Options, Documentation, Tests. Début de la phase 2, début de l'étape 6.

Tout d'abord les options ont été implémentées afin de ne plus avoir à écrire en dur dans le programme les fonctions à tester. Le fichier README a été corrigé pour refléter les modifications.
Ensuite, nous nous sommes séparés en deux groupes de travail. Le premier entame l'étape 6 pendant que le second écrit une documention du programme en utilisant le logiciel Doxygene. Cependant cette tâche de documentation a été reportée suite à l'audit de code qui conseille de se concentrer davantage sur les tests. Cet audit a d'ailleurs relevé des possibilités de factorisations de fonctions du code que nous n'avions pas exploité et nous a permis de comprendre la necessité d'utiliser un tableau (array) afin de pouvoir éditer les globales lors de la phase 2.

En fin de journée, l'étape 6 est sur le point d'être terminée (quelques bugs demeurent) et l'implentation des codes de test pour la soutenance est partiellement achevée.

-- Note: Ajouts de tests dans le programme.

Mardi 12 Janvier
Finition de l'étape 6, commancement de l'étape 7 et fonctionnalités.

Nous nous sommes répartis le travail entre deux équipes : le premier corrige les bugs restant du code émis hier. Dès que cela est fait, ce groupe est passé à la programmation de l'étape 7.
Parallèlement, la seconde équipe s'est attelée à la documentation "Doxygen" du code et à l'ajout de fonctionnalitées : une option permettant d'utiliser les fonctions développées à l'étape 6 ainsi qu'une gestion du renommage dynamique du fichier sortant (sans les sections REL).
En fin de journée, le groupe s'est reconstitué pour continuer l'étape 7.

Mercredi 13 Janvier
Finition de l'étape 7, commencement de l'étape 8 et rédation de documents annexes .

Le groupe se scinde en deux groupes de travail. Pendant qu'une équipe termine l'étape 7 en rencontrant plusieurs difficultés et réalise en fait une partie de l'étape 8 dans le même temps, l'autre moitié du groupe commence à rédiger les documents annexes à rendre avec le projet : les organigrames de la structure du projet et des fonctionnalités. Ensuite les 2 groupes de travail ont fusionné afin d'achever ensemble les étapes 7 et 8, lesquelles sont terminées à la fin de la journée.

-- Note : Mise à jour de la documentation Doxygen.